УТВЕРЖДЕНО
приказом Росжелдора
от _________ № ________

План мероприятий по выводу из эксплуатации некоторых подсистем 
Официального сайта Федерального агентства железнодорожного транспорта

Выводу из эксплуатации подлежат все подсистемы Официального сайта Федерального агентства железнодорожного транспорта (далее - Сайт Росжелдора), созданные в период до 2017 года.

| № п/п | Описание мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проинформировать структурные подразделения и территориальные органы Росжелдора | 1 рабочий день с даты утверждения настоящего плана | ФКУ УСЗ |
| 2. | Осуществить снятие резервных копий информации и обеспечить их хранение в течение 1 года | 3 рабочих дня с даты утверждения настоящего плана | ФКУ УСЗ |
| 3. | Изменить DNS записи, используемые указанными подсистемами, для обеспечения их использования вновь вводимыми в эксплуатацию подсистемами | 1 рабочий день с даты выполнения п. 2 | ФКУ УСЗ |
| 4. | Прекратить функционирование указанных подсистем | 1 рабочий день с даты выполнения п. 3 | ФКУ УСЗ |